Instituto CTC Colonia

Analista Programador

Obligatorio Ing. Software

Julian Cuello y Federico Di Paola

Prof: Andres Klett

Entrega: 1/7/2026

## Índice

Índice	1

Actores del sistema	3

Lista de necesidades	3

User Stories	4

Apicultor: Gestión de apiarios y colmenas	4

Revisión y Visita	4

Tratamientos y salud	5

Alimentación y producción	5

Seguimiento y predicción	5

Traslados y trashumancia	6

Ministerio de Ganadería	6

Lista de Objetivos	6

Requerimientos Funcionales	7

Requerimientos no Funcionales	10

Metodología a utilizar	11

Descripción del Entorno	11

Análisis de alternativas	13

Estudio de Factibilidad	13

Factibilidad Técnica	13

Factibilidad Operativa	14

Factibilidad Legal	14

Factibilidad Organizacional	15

Integrantes y roles	15

Descripción y selección de herramientas	15

Incrementos o iteraciones definidas	16

Cronograma de trabajo y criticidad	17

Plan de SQA	17

Introducción del Plan	17

Objetivo del Plan	17

Alcance del Proyecto y el Plan	17

Objetivos del Plan SQA	18

Referencias	18

Organización SQA	19

Estándares, Prácticas y Convenciones	19

Herramientas, técnicas y métricas	19

Actividades SQA	20

Gestión de no conformidades	21

Proceso de reporte y seguimiento	21

Registro	21

Objetivo del Plan de Testing	22

Alcance del Plan de Testing	22

Principios de Testing Aplicados	22

La prueba muestra la presencia de defectos, no su ausencia	22

Pruebas exhaustivas	22

Pruebas tempranas	23

Agrupar los defectos	23

La paradoja del pesticida	23

Las pruebas dependen del contexto	23

Estrategia	23

Niveles de prueba	24

Técnicas de caja negra	24

Técnicas de caja blanca	25

Cronograma de Pruebas	25

Métricas	25

Plan SCM	26

Introducción del Plan	26

Objetivo del Plan de SCM	26

Alcance del Plan SCM	26

Elementos de Configuración del Software	26

Clasificación de los ECS del proyecto	27

Estrategia de Control de Versiones	27

Ramas de trabajo	27

Control de Cambios	27

Circuito de cambio	28

Plan de Capacitación	28

Objetivo del plan	28

Alcance de la Capacitación	28

Modalidad y metodología	28

Secciones de capacitación/práctica	28

Materiales de apoyo	29

Seguimiento y evaluación de la capacitación	29

## Actores del sistema

- Desarrolladores

- Apicultor

- Ministerio de Ganadería

## Lista de necesidades

- Registrar y organizar información sobre los apiarios y/o colmenas reemplazando el trabajo manual, ayudando a tomar mejores decisiones.

- Visualizar la producción de miel individual de cada colmena y apiario

- Realizar comparaciones entre apiarios y colmenas sobre la producción de miel

- Acceder a la información de las colmenas y apiarios

- Notificar al apicultor de cualquier inconveniente sobre la salud, el Enjambrazón, Reina, abejas y/o apiario sobre las colmenas y apiarios

- Verificar el estado de cada colmena para saber si es que está listo para la extracción de la miel o no

- Notificar los factores que pueden llegar a alterar la salud vital de la colmena como la temperatura, el ambiente, las estaciones y/o los vientos fuertes, así como las fumigaciones y pesticidas de campos vecinos.

- Realizar un seguimiento de las colmenas para predecir su producción además de factores que pueden alterar la salud de la colmena como de la reina a largo plazo y ver su evolución en el tiempo.

- Registrar observaciones momentáneas

- Registrar el traslado de las colmenas a su apiario de destino y su distancia

- Listar materiales y tareas necesarias antes de hacer una revisión de apiario

- Registrar la alimentación de las colmenas y diferencias cuales están listas para continuar con la producción

- Notificar cuando una colmena que está en tratamiento se necesita una segunda dosis

- Registrar el formulario de trashumancia para el Ministerio de Ganadería

- Tener un recordatorio de la visita de cada colmena

- Registrar síntomas y enfermedades de la colmena

- Registrar si hay reina, su estado de salud  y si hay crías

## User Stories

### Apicultor: Gestión de apiarios y colmenas

User Story

Como apicultor, quiero registrar mis apiarios con nombre, ubicación (latitud y longitud), seccional policial y zona, para tener toda la información organizada y limpia. (Id Autonumérico).

Como apicultor, quiero registrar cada colmena con estado, tipo y apiario al que pertenece, para tener un orden de todas las colmenas. (Id Autonumérico).

Como apicultor, quiero acceder a la información detallada de cualquier colmena o apiario, para evitar de registrar a mano en cosas que puedo perder u olvidar.

Como apicultor, quiero registrar observaciones en el momento de una revisión o visita, para no olvidarme de nada.

Como apicultor, quiero acceder al sistema con contraseña para asegurarme de que yo sea el único con acceso al sistema.

Como apicultor, quiero poder modificar y eliminar apiarios, colmenas y reina para mantener actualizado y llevar un mejor control de los apiarios con sus colmenas y sus respectivas reinas.

Como apicultor, quiero ver los apiarios en un mapa digital interactivo para visualizar mejor la ubicación de los apiarios.

Como apicultor, quiero poder dar de alta o baja un apiario y/o colmena para agregarlas o eliminarlas del sistema.

Como apicultor, quiero registrar las exportaciones de miel en barriles indicando la cantidad y destino, para llevar un conteo de cuanto exporte.

### Revisión y Visita

User Story

Como apicultor, quiero tener un recordatorio con las tareas y materiales necesarios antes de revisar o visitar un apiario, para no olvidarme de nada.

Como apicultor, quiero registrar si hay reina en la colmena, su estado de salud y si hay crías durante la revisión, para saber si la colmena está en riesgo. (Id Autonumérico).

Como apicultor, quiero registrar los síntomas y enfermedades de una colmena, para llevar un seguimiento de salud y que tratamientos debo aplicar.

Como apicultor, quiero tener un recordatorio de que hacer antes de la próxima visita, para no pasar por alto las tareas pendientes especialmente en invierno.

Como apicultor, quiero grabar un audio con las observaciones de las visitas para no tener que registrar cada cosa manualmente en el sistema, ni en ningún otro lugar.

Como apicultor, quiero registrar temperatura, humedad, fuerza y dirección del viento para saber que apiarios y/o colmenas necesitan más atención por su salud.

### Tratamientos y salud

User Story

Como apicultor, quiero registrar el tratamiento aplicado a una colmena enferma con su medicamento y dosis, para saber qué se aplicó y cuándo.

Como apicultor, quiero que me notifique cuando una colmena en tratamiento necesita la segunda dosis, para no olvidarme de dársela.

Como apicultor, quiero que me notifique sobre problemas de salud o posibles pérdidas de las colmenas como enjambrazón, pérdida de reina o enfermedades detectadas, para actuar lo antes posible.

Como apicultor, quiero que me notifique sobre factores externos que pueden afectar la salud de las colmenas como temperatura extrema, vientos fuertes, sequía, fumigaciones o pesticidas de vecinos, para tomar medidas.

### Alimentación y producción

User Story

Como apicultor, quiero registrar la alimentación de cada colmena, para saber las que alimenté y cuáles están listas para continuar en producción.

Como apicultor, quiero verificar que colmena está lista para sacar miel, según su estado y lo que ha producido desde la última extracción, para no extraer la miel antes de tiempo.

Como apicultor, quiero ver la miel que cada colmena y apiario hizo, para saber si produjo más o menos miel que en otras épocas.

Como apicultor, quiero comparar la producción entre distintos apiarios, para identificar cuáles rinden más y cuáles menos.

### Seguimiento y predicción

User Story

Como apicultor, quiero ver el historial de cada colmena comparando su estado anterior y el actual, para ver su evolución en el tiempo.

Como apicultor, quiero que se muestre una predicción sobre el posible estado de la colmena basándose en su historial, para evitar problemas de producción o salud.

### Traslados y trashumancia

User Story

Como apicultor, quiero registrar el destino de la colmena a que apiario será trasladada y la distancia desde el apiario de origen, para saber dónde está cada colmena.

Como apicultor, quiero registrar si cada apiario es fijo o trasladable, para saber cuáles puedo mover y planificar los viajes.

### Ministerio de Ganadería

User Story

Como apicultor, quiero poder completar y exportar el formulario de trashumancia requerido por el Ministerio de Ganadería con los datos de cada apiario, para cumplir con la normativa sin tener que hacerlo manualmente.

## Lista de Objetivos

- Organizar y facilitar el acceso a la información sobre los apiarios y colmenas eliminando el registro manual.

- Advertir al apicultor sobre señales de enjambrazón, reduciendo la pérdida de colmenas.

- Evitar que el apicultor se olvide de las actividades pendientes.

- Cuantificar la producción de todas los apiarios y la producción individual de cada uno.

- Alertar al apicultor sobre factores externos que puedan afectar la salud de las colmenas.

- Registrar el estado de salud de la reina, crías, síntomas y enfermedades.

- Notificar al apicultor cuando una colmena en tratamiento necesita una segunda dosis del medicamento.

- Verificar el estado de la colmena y si está lista para extraer la miel.

- Registrar el traslado de colmenas entre apiarios.

- Generar el formulario de trashumancia que exige el Ministerio de Ganadería.

- Realizar un seguimiento de cada colmena para visualizar su evolución y predecir su comportamiento.

## Requerimientos Funcionales

- El sistema debe permitir registrar un apiario con nombre, ubicación (latitud y longitud), tipo (fija o trasladable), sección policial, zona e indicar si se puede realizar la trashumancia.

- El sistema debe requerir contraseña para acceder al sistema.

- El sistema debe listar todos los apiarios y/o colmenas registradas anteriormente, y ordenarlos de por la categoría especificada (Fecha de creación, producción, población) y también debe permitir indicar si es descendente o ascendente.

- El sistema debe permitir registrar colmenas con su estado, tipo y apiario que pertenece.

- El sistema debe permitir modificar el estado, tipo y apiario al que pertenece.

- El sistema debe permitir consultar y acceder a la información de cualquier colmena o apiario. (Id autonumérico).

- El sistema debe permitir realizar observaciones al momento durante una visita o revisión sobre una colmena o apiario.

- El sistema debe permitir modificar y eliminar apiarios, colmenas y la abeja reina.

- El sistema debe permitir registrar la reina junto a su estado (su presencia, salud) y si hay crías durante la revisión de una colmena.

- El sistema debe mostrar la información detallada de cada colmena los cuales son los síntomas y/o enfermedades, la reina, posibles riesgos externos a la colmena, si está lista para la extracción de miel desde su última extracción, a que apiario pertenece.

- El sistema debe permitir hacer una comparación entre colmenas en base a factores como la alimentación, la producción y el seguimiento de su estado de salud.

- El sistema debe mostrar un historial de producción de miel por cada apiario y lo producido actualmente.

- El sistema debe permitir realizar una comparación de la producción entre todos los apiarios.

- El sistema debe mostrar una predicción del estado futuro de la colmena en base a su historial

- El sistema debe registrar los síntomas y enfermedades y mostrar los tratamientos que se le deben hacer o los ya hechos, mostrando la dosis, fecha de aplicación, fecha estimada de cuándo aplicar la segunda dosis.

- El sistema debe mostrar el traslado de las colmenas entre apiarios y actualizar su apiario actual.

- El sistema debe notificar al apicultor sobre posibles riesgos vinculados a la colmena (enfermedades, síntomas, riesgos ambientales, temperatura, externos a la colmena, como el uso de pesticidas en campos vecinos, enjambrazón).

- El sistema debe notificar al apicultor las tareas pendientes y en que apiario y colmena debe trabajar.

- El sistema debe unificar toda la miel producida de todos los apiarios y colmenas para mostrar la producción en barriles.

- El sistema debe permitir notificar antes al invierno, los cuidados que cada colmena debe recibir indicando (alimentación, reducción de alzas de las colmenas a la menor cantidad posible, curación) y si están listas para seguir en producción.

- El sistema debe permitir crear notificaciones personalizadas indicando la fecha que se notificará junto a un título y una descripción.

- El sistema debe permitir registrar el traslado de colmenas, indicando apiario de origen, apiario de destino y distancia en km.

- El sistema debe permitir generar y exportar el formulario de declaración jurada requerido por el Ministerio de Ganadería, incluyendo: datos del apicultor (nombre, CI, fecha de nacimiento, domicilio, contacto), información de cada apiario (número, nombre, departamento, seccional policial, paraje, coordenadas, cantidad de colmenas y núcleos).

- El sistema debe permitir registrar tareas pendientes para la próxima visita de cada colmena, marcando la fecha en un calendario digital, y mostrándolas como recordatorio antes de la siguiente revisión.

- El sistema debe permitir al apicultor grabar una nota de voz durante una revisión, transcribirla automáticamente a texto y extraer de esa transcripción los datos estructurados relevantes (colmena, apiario, producción, tratamiento, observaciones), pre-completando los campos correspondientes para su confirmación antes de guardar.

- El sistema debe mantener un historial por colmena que permita comparar sus estados anteriores con el actual y visualizar su evolución.

- El sistema debe permitir dar de alta o baja colmenas (marcarlas como inactivas/perdidas), conservando su historial.

- El sistema debe permitir registrar la fecha y el tipo de cada revisión de colmena (rutinaria, sanitaria, extracción).

- El sistema debe permitir registrar cada extracción de miel indicando a qué colmena, cantidad en kg o litros y fecha.

- El sistema debe mostrar los apiarios registrados sobre un mapa interactivo, y ver su radio aproximado de donde las abejas trabajan.

- El sistema debe permitir registrar la fuerza (población estimada) y el temperamento de cada colmena durante una inspección.

- El sistema debe permitir registrar plagas y patógenos de forma separada a los síntomas, incluyendo nivel de infestación y resultado del tratamiento.

- El sistema debe mostrar un panel principal con un resumen del estado general: total de apiarios y colmenas activas, inspecciones recientes, tareas pendientes y vencidas, e indicadores de salud de colonias.

- El sistema debe advertir al apicultor sobre acciones que implican eliminación o modificación de datos.

- El sistema debe permitir registrar la presencia de enjambrazón durante una inspección.

- El sistema debe permitir registrar condiciones climáticas durante una inspección: temperatura, humedad, presión, velocidad y dirección del viento.

- El sistema debe permitir agregar nuevos tipos de enfermedades o tratamientos

- El sistema al notificarte sobre cualquier suceso, debe dar opciones para posponer, cancelar, marcar como hecha la actividad.

- El sistema debe permitir registrar exportaciones de miel indicando cantidad de barriles, destino y fecha.

## Requerimientos no Funcionales

- El sistema debe funcionar sin la necesidad de estar conectado a una red wi-fi.

- Las notificaciones sobre las tareas pendientes deben aparecer como un “alert” (nube informativa) en la zona derecha.

- Al entrar a la página las notificaciones deben mostrarse en menos de 2 segundos.

- El sistema debe cargarse completamente en menos de 3 segundos.

- El sistema debe aguantar grandes cantidades de datos.

- El tiempo de respuesta del sistema a cualquier acción del usuario no debe ser mayor a 2 segundos.

- El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo durante el horario de uso habitual.

- Al registrar un apiario o colmena, debe mostrar una notificación de confirmación del registro.

- Al registrar una revisión o extracción, el sistema debe confirmar la actualización de la colmena en menos de 2 segundos.

- Al marcar una colmena como activa, inactiva o perdida, el sistema debe actualizar su estado en menos de 3 segundos.

- Al exportar el formulario del Ministerio de Ganadería, el archivo debe estar disponible para descarga en menos de 3 segundos.

- Ante un cierre inesperado, el sistema no debe perder ningún dato que haya sido confirmado por el usuario.

- El sistema no debe permitir registrar una fecha de extracción de miel anterior a la fecha de la última extracción registrada de esa colmena.

- El sistema debe soportar al menos 50 operaciones simultáneas sin que el tiempo de respuesta supere los 2 segundos.

- La carga del mapa interactivo debe completarse en menos de 4 segundos con hasta 200 apiarios visibles a simple vista.

- El usuario debe poder completar el registro de una colmena o apiario en un máximo de 2 minutos.

- Los errores de validación deben mostrarse en menos de 1 segundo después de enviar el formulario.

- El margen de error al calcular la producción de miel debe ser menor al 2%.

- La predicción del estado futuro de la colmena debe generarse a medida que se le van ingresando datos.

- Las notificaciones programadas deben notificarse con una precisión de más o menos 1 minuto, respecto a la hora especificada.

- El sistema debe asegurarse de que todos los campos estén completos antes de guardar (En menos de 1 segundo).

## Metodología a utilizar

Se eligió la metodología Ágil híbrida entre Scrum y Kanban porque permite adaptarse fácilmente a cambios en los requerimientos y desarrollar el sistema de manera flexible y organizada. Además, facilita la comunicación entre los integrantes del equipo y permite realizar mejoras continuas durante el desarrollo.

Durante el desarrollo se realizan funcionalidades en períodos cortos de tiempo y pequeñas sub-funcionalidades secundarias que pertenecen a una funcionalidad principal. Las tareas se agregan en un sector “Por Hacer”, cuando decidimos quien se encargaba o ambos a qué tarea la ubicabamos a “En Proceso”, al terminarlas el integrante correspondiente la coloca en el sector “Realizados”.

## Descripción del Entorno

El cliente es un apicultor que trabaja de forma autónoma (sin empleados), tiene aproximadamente 800 colmenas divididas en diferentes apiarios, más o menos 60 colmenas por apiario.

La producción de miel es exportada, no se vende a un consumidor del mercado común, tampoco le interesa producir cera, ya que para él la miel es su único producto

El proceso es el mismo para todos los apiarios: el cliente utiliza bastidores que traslada hasta la planta, donde se realiza la extracción. Luego separa la cera y la envía la miel en barriles de 300kg.

La frecuencia de revisión de los apiarios es de aproximadamente una vez al mes, en invierno se deja todo listo para que sobrevivan la temporada, las cura, les deja comida, les reduce los cajones, ya que es la época en que las abejas son más vulnerables y requieren mayor atención.

El cliente debe presentar ante el Ministerio de Ganadería un formulario que incluye el nombre del apiario, ubicación (latitud y longitud), seccional policial, zona y cantidad de colmenas. Actualmente este formulario se completa de forma manual a partir de las anotaciones del apicultor.

El proceso de trabajo del cliente es completamente manual y depende de su memoria y de anotaciones. Al hacer una visita a un apiario, en varias ocasiones olvida llevar los materiales necesarios para la revisión. Durante la inspección de cada colmena, verifica la presencia de la reina y cuando no la vé, se fija en indicios indirectos como la presencia de crías. También evalúa el estado general de la colmena, su fuerza y posibles enfermedades.

Cuando detecta una colmena enferma, aplica el tratamiento correspondiente sobre toda la colmena, “si curo a una, de paso curo a todas”, en ocasiones olvida administrar la segunda dosis del medicamento. Al momento de cosechar y llenar los barriles de miel, el cliente no se acuerda de qué colmena viene la miel. No tiene tiempo para prepararse a factores externos que pueden afectar la salud de las colmenas como sequías, temperaturas extremas, vientos fuertes o fumigaciones en campos vecinos, enterándose después de que sucedieron.

No tiene un sector de estadísticas ni un historial comparativo que le permita entender por qué un apiario o colmena produjo más o menos miel que en otras épocas, ni de un registro de incidentes que sucedieron y sirva de referencia para la toma de decisiones.

El sistema el cual se está desarrollando digitaliza y centraliza todo este proceso. El apicultor podrá registrar cada apiario y cada colmena de forma individual, su alimentación, su estado de salud y observaciones puntuales sobre clima o incidentes externos. Durante la revisión, podrá registrar en el momento la presencia y estado de la reina, la existencia de crías, la fuerza de la colmena, enfermedades detectadas y si está lista para producir o no, eliminando la dependencia de la memoria o de anotaciones en papel.

El sistema resolverá el problema de seguimiento de la miel y de que colmena es en cada extracción, generará recordatorios automáticos antes de cada visita que notificará cuando una colmena en tratamiento necesite su segunda dosis. También permitirá comparar el estado anterior y actual de cada colmena, así como la producción entre distintos apiarios. Generará automáticamente el formulario de trashumancia para el Ministerio de Ganadería a partir de los datos ya registrados en el sistema, evitando que el cliente deba completarlo manualmente cada vez.

## Análisis de alternativas

Se evaluaron distintas herramientas de gestión apícola ya disponibles en el mercado, con el fin de determinar si alguna de ellas podía cubrir las necesidades del cliente si precisara una alternativa.

ApiManager. Es una aplicación con versión web y móvil, que permite registrar apiarios con coordenadas GPS, colmenas asociadas a cada apiario con su estado y reina, e inspecciones, tareas, alimentaciones, cosechas y tratamientos. Funciona sin conexión a internet y puede seguir registrando datos durante una inspección, que se sincronizan automáticamente al recuperar la conexión. También muestra los apiarios en un mapa interactivo. Sin embargo, no contempla el formulario de trashumancia que exige el Ministerio de Ganadería uruguayo, no diferencia entre apiarios fijos y trasladables, y su modelo de roles está pensado para equipos o familias, no para la exportación de miel, que precisamente es lo que necesita nuestro cliente.

## Estudio de Factibilidad

### Factibilidad Técnica

Nuestra tecnología disponible, todas las herramientas que seleccionamos son maduras, estables. C# con ASP.NET es un framework respaldado por Microsoft, SQL Server es un motor de base de datos confiable con soporte. En cuanto a la capacidad del equipo, ambos tenemos conocimiento de las tecnologías seleccionadas que hemos aprendido durante la carrera. Las brechas identificadas son la implementación del módulo de transcripción de voz de las observaciones en una visita, que requieren integración con servicios externos. Estas funcionalidades representan un riesgo que se puede mitigar utilizando APIs de transcripción disponibles y gratuitas.

El equipo cuenta con las habilidades técnicas para consumir e integrar APIs externas.

Utilizamos Open-Meteo, una API gratuita y sin registro que brinda datos meteorológicos  como la temperatura, humedad, viento, precipitación y radiación solar, en tiempo real  para cualquier coordenada geográfica. Se usa para evaluar automáticamente si las condiciones de una ubicación y si son aptas para instalar un apiario, clasificando el resultado en óptimo, aceptable o no recomendado. Se debe definir correctamente los rangos y umbrales de evaluación ya que por cualquier suceso, ya que los umbrales definen directamente si una ubicación se clasifica como apta o no al instalar un apiario.

### Factibilidad Operativa

El usuario final es un único apicultor autónomo que trabaja de forma manual, con anotaciones en papel y en ciertos casos depende de la memoria. Los problemas que el sistema resuelve (pérdida del origen de la miel extraída, olvido de segunda dosis, sin una comparación sobre la producción entre apiarios). No existe resistencia ideológica al cambio, ya que fue el propio cliente quien solicitó la solución.

El dispositivo de preferencia del cliente es la computadora, lo que alinea directamente con la arquitectura de aplicación web elegida. No precisa que aprenda a usar ningún dispositivo nuevo.

El riesgo operativo principal es que el usuario (apicultor) aprenda a usar el sistema: pasar de no usar ningún sistema o dispositivo digital en su trabajo a integrar todas las funcionalidades que brinda el software. Este riesgo se mitiga con una característica implementada: el diseño es simple (según lo acordado con el cliente, "lo más fácil posible") teniendo un diseño familiar y acorde a la apicultura.

Un segundo riesgo es que el cliente trabaje en zonas sin conectividad durante las revisiones de campo. Este riesgo ya está contemplado en los requerimientos no funcionales y en la solución offline descrita en la factibilidad técnica.

El proyecto es operativamente viable. El usuario tiene gran interés por adquirir el sistema, se alinea a su dispositivo habitual, y los riesgos de adopción son manejables con un diseño simple e intuitivo.

### Factibilidad Legal

El sistema almacena datos personales en el archivo guardado por apicultor: nombre, cédula de identidad, fecha de nacimiento, domicilio y contacto, ya que estos son campos requeridos por el formulario de declaración jurada del Ministerio de Ganadería. En Uruguay, la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y la URCDP (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales) regulan el tratamiento de este tipo de información. El sistema cumple con esta normativa en la medida en que los datos son ingresados por el propio titular (el apicultor) y son utilizados exclusivamente para los fines que él cliente define, sin almacenarlos de ninguna otra forma ni compartirlos con terceros ni con fines comerciales.

En cuanto al formulario, el sistema genera el documento requerido por el Ministerio de Ganadería con los datos que la normativa exige (nombre del apiario, coordenadas, seccional policial, zona, cantidad de colmenas y núcleos, datos del apicultor). Sin embargo, es importante aclarar que el sistema genera el documento para facilitar y agilizar el trabajo del apicultor, pero la validez legal del formulario ante el Ministerio depende de que el apicultor lo presente por los canales oficiales correspondientes. El sistema no reemplaza el trámite.

En cuanto a licencias de software, todas las herramientas utilizadas en el desarrollo son de uso libre o gratuito para proyectos de este tipo: Antigravity (Google) y las tecnologías web estándar no tienen restricciones de licencia. SQL Server Express, la edición gratuita de SQL Server, es suficiente para la escala del proyecto (un único usuario).

No se identifican riesgos legales. El sistema no maneja datos de terceros, no realiza transacciones económicas, y no está expuesto a internet público (es de uso personal del apicultor).

El proyecto es legalmente viable. Cumple con la normativa de protección de datos personales y no presenta riesgos de incumplimiento legal relevantes.

### Factibilidad Organizacional

Es un apicultor que trabaja solo, sin empleados ni estructura empresarial. No existe nadie que deba aprobar el cambio, más que el apicultor (él mismo).

El sistema fue diseñado especialmente para resolver los problemas que se identificaron durante las entrevistas dictadas.

El único riesgo es la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Al tratarse de un desarrollo académico realizado por estudiantes, se realiza una simulación de su mantenimiento o que el cliente deberá considerar quién dará mantenimiento al sistema una vez finalizado el proyecto. Este riesgo es real pero está fuera del alcance del proyecto se recomienda documentar adecuadamente el sistema para facilitar su eventual mantenimiento por otras personas.

El proyecto es organizacionalmente viable. La estructura es para una sola persona y solicitada por él mismo, eliminando los riesgos de resistencia al cambio, conflictos de interés y falta de apoyo directivo que caracterizan proyectos más complejos.

## Integrantes y roles

El equipo está formado por dos integrantes, Federico Di Paola y Julian Cuello, quienes trabajaron juntos a lo largo del proyecto sin ninguna división establecida de roles. Ambos participaron en todas las etapas del desarrollo, desde las entrevistas con el cliente y el relevamiento de requerimientos, el diseño, la implementación y las pruebas del sistema.

La dinámica de trabajo fue flexible y orientada a resolver los problemas que surgían, quien identificaba el problema intenta resolverlo, si no podía, se lo consultaba al otro integrante para trabajarlo en conjunto. En los casos donde no se pudiera resolver, se consultaba al docente para orientar la solución. Esta forma de trabajo permitió que ambos integrantes tuvieran conocimiento completo del sistema en sus partes, evitando dependencias críticas en una sola persona.

## Descripción y selección de herramientas

Google Antigravity fue lanzado en vista previa pública en noviembre de 2025. Se posicionó no como otro asistente de IA incorporado a un editor existente, sino como un IDE centrado en agentes donde agentes de IA autónomos se encargan de la planificación, ejecución, pruebas y verificación de las tareas de desarrollo.

Es un fork de VS Code construido alrededor de agentes de IA en lugar de la edición tradicional de código. El IDE base es gratuito, y el modelo por defecto Gemini 3 Pro funciona sin necesidad de una API key durante la vista previa pública. Los desarrolladores también pueden conectar Claude Sonnet 4.6 o GPT-OSS-120B agregando su propia clave de API.

API meteorológica: Open-Meteo
Para la funcionalidad de evaluación de condiciones climáticas se integra Open-Meteo, una API gratuita y sin necesidad de registro que provee datos meteorológicos en tiempo real (temperatura, humedad, viento, precipitación, radiación solar) a partir de coordenadas geográficas. Se utiliza para determinar si las condiciones de un apiario son óptimas, aceptables o no recomendadas.

Transcripción de voz: Web Speech API
Para el módulo de nota de voz durante revisiones se utiliza la Web Speech API nativa del navegador, que permite transcribir audio a texto sin depender de servicios externos de pago. Su integración se realiza mediante JavaScript en el lado del cliente.

Control de versiones: Git / GitHub
El código fuente se gestiona con Git y se aloja en un repositorio de GitHub, permitiendo el trabajo colaborativo entre los dos integrantes del equipo y manteniendo un historial de cambios del proyecto.

Para la organización del trabajo se utiliza un tablero Kanban con las columnas "Por Hacer", "En Proceso" y "Realizados", en línea con la metodología ágil híbrida adoptada por el equipo.

## Incrementos o iteraciones definidas

El proyecto se desarrolló utilizando una metodología ágil que combina elementos de Scrum y Kanban. Para avanzar, el proyecto se dividió en varias iteraciones.

En la primera etapa, se implementan las funcionalidades básicas de gestión. Estas permitían registrar, consultar, modificar y eliminar apiarios y colmenas. También se incluyó el acceso mediante contraseña.

Luego, se desarrolló el módulo de revisiones. Este incorporó el registro de observaciones, estado de la reina, enfermedades, síntomas y tareas pendientes.

En las siguientes iteraciones, se agregaron funcionalidades relacionadas con la producción de miel, alimentación, extracciones, comparaciones e historiales. Después, se implementó el sistema de notificaciones, tratamientos y recordatorios automáticos. Estos apoyan al apicultor en el seguimiento de las colmenas.

Finalmente, se han desarrollado algunas características nuevas. Ahora podemos integrar nuestra aplicación con servicios que nos dan información sobre el clima. También podemos ver los apiarios en un mapa. Esto nos ayuda a encontrar los lugares mejores para ellos. Además, creamos un generador de formularios para el Ministerio de Ganadería y podemos transcribir notas de voz a texto.

También agregamos un mapa especial que nos ayuda a evaluar el clima. Usamos la API de Open-Meteo para hacer esto. Con este mapa, podemos analizar diferentes lugares y decidir cuáles son los mejores para instalar un apiario. Esto depende de cosas como la temperatura, la humedad, la lluvia y el viento.

## Cronograma de trabajo y criticidad

La planificación del proyecto siguió un orden lógico de dependencia entre los módulos. Las funcionalidades de gestión de apiarios y colmenas fueron críticas, ya que son la base del sistema. Una vez completadas, se desarrollaron los módulos de revisiones, salud y producción. Luego, se incorporaron las notificaciones, tratamientos y funcionalidades avanzadas.

Las tareas más críticas fueron la gestión de apiarios y colmenas, el registro de revisiones y el mantenimiento del historial de información. Esto se debe a que cualquier retraso en estas etapas afectaría el desarrollo de los demás módulos.

El cronograma se organizó en iteraciones cortas. Esto permitió realizar pruebas y ajustes continuos durante todo el desarrollo del proyecto.

## Plan de SQA

### Introducción del Plan

Este Plan de Aseguramiento de la Calidad de Software describe las actividades, procedimientos, estándares, recursos y responsabilidades que se necesitan para asegurar que el proceso de desarrollo y el producto del sistema cumplan con los estándares de calidad.

### Objetivo del Plan

Garantizar que el sistema desarrollado para el apicultor cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales relevados, con un nivel de calidad adecuado para el apicultor.

### Alcance del Proyecto y el Plan

- Aplica a todos los módulos del sistema: gestión de apiarios y colmenas, revisiones y visitas, tratamientos y salud, alimentación y producción, seguimiento y predicción, traslados y trashumancia.

- Aplica a las funcionalidades adicionales: integración con la API meteorológica Open-Meteo, transcripción de notas de voz mediante Web Speech API, mapa interactivo de apiarios y generación del formulario del Ministerio de Ganadería.

- Cubre el desarrollo realizado por los dos integrantes del equipo bajo metodología ágil híbrida (Scrum/Kanban), desde el relevamiento hasta la entrega final.

- No cubre el mantenimiento posterior a la entrega, ya que es un proyecto académico, por ende no es posible mantenerlo.

### Objetivos del Plan SQA

- Cumplir como mínimo el 95% de los requerimientos funcionales y no funcionales relevados con el cliente en cada entrega de incremento.

- Reducir el número de defectos críticos a menos de 2 por entrega luego del sprint, que no afecten al funcionamiento principal de la funcionalidad (luego se podrá corregir).

- Mantener una cobertura mínima del 80% de las user stories con al menos dos pruebas que verifiquen su funcionalidad.

- Garantizar que el 100% de los requerimientos no funcionales de tiempo de respuesta (carga del sistema, notificaciones, mapa interactivo) se cumplan.

- Resolver el 100% de las no conformidades críticas antes de avanzar a la siguiente funcionalidad.

- Mantener un margen de error menor al 2% en los cálculos de producción de miel.

- Asegurar que el 100% de las funcionalidades implementadas sean sometidas a un período de pruebas.

- Lograr que el cliente valide y acepte al menos el 90% de las funcionalidades entregadas.

### Referencias

Documentos, normas y procedimientos en los que se basa este plan:

- Presentación de Relevamiento de Requerimientos (CTC Colonia).

- ISO/IEC 25010 — Calidad del producto de software (modelo de características de calidad: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia de desempeño).

- ISO 9001 — Principios de gestión de calidad aplicados como referencia para la organización de procesos.

- Documento Estándar para documentación (CTC Colonia).

- Ley N.º 18.331 de Protección de Datos Personales (Uruguay) y normativa de la URCDP, relevante para el manejo de datos personales del apicultor.

- Normativa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay sobre el formulario de declaración jurada de trashumancia apícola.

- Documentación oficial de Google Antigravity, Open-Meteo API y Web Speech API, herramientas utilizadas en el desarrollo.

### Organización SQA

El equipo está formado por dos integrantes, desarrollando sin ninguna rol específico o predefinido: ambos participan en el relevamiento, diseño, implementación y pruebas.

El docente el cual actúa como apicultor el cual evalúa el proyecto y sugiere o ayuda a los integrantes del equipo para realizar un mejor resultado.

Líneas de comunicación: las decisiones de calidad se comunican entre los integrantes en el momento de identificar un problema; si no puede resolverse en conjunto, se consulta al docente. El seguimiento del estado de las tareas se centraliza en un tablero Kanban (Por Hacer / En Proceso / Realizados).

### Estándares, Prácticas y Convenciones

|  | ¿Qué cubre? |
| --- | --- |
| Código fuente | Estándar de codificación C# (.NET), version 10. |
| Base de datos | Modelo relacional en SQL Server, tipos de datos permitidos, índices, etc. |
| Documentación | Estructura y formato de toda la documentación del proyecto. |
| Interfaces de usuario | Diseño y desarrollo de la interfaz web, acorde al cliente (apicultor sin experiencia digital previa (diseño familiar y amigable)). |

### Herramientas, técnicas y métricas

Herramientas

- Google Antigravity — IDE basado en agentes de IA utilizado para el desarrollo, con modelo Gemini 3 Pro y Claude Sonnet 4.6.

- Git / GitHub — control de versiones y trabajo colaborativo entre los dos integrantes.

- Tablero Kanban (Kanbanq) — seguimiento del estado de las tareas y de las funcionalidades.

- SQL Server Express — motor de base de datos, verificado en integridad referencial y desempeño con grandes volúmenes de datos.

- Web Speech API — transcripción de notas de voz durante revisiones, sujeta a pruebas de exactitud de transcripción.

- Open-Meteo (api.open-meteo.com) — pronóstico del tiempo en tiempo real a partir de coordenadas geográficas, sin necesidad de registro ni clave.

- Open-Meteo Archive (archive-api.open-meteo.com) — datos históricos de clima para análisis de condiciones pasadas en los apiarios.

- Overpass API (overpass-api.de) — consulta de vegetación y entorno geográfico mediante datos de OpenStreetMap, útil para evaluar el entorno de un apiario.

- Nominatim (nominatim.openstreetmap.org) — geocodificación inversa para convertir coordenadas (latitud/longitud) en nombres de lugar legibles.

- Leaflet.js (CDN unpkg.com) — biblioteca para mapas interactivos, sin necesidad de clave de API.

- Google Fonts (fonts.googleapis.com) — tipografía Outfit utilizada en la interfaz, sin necesidad de clave.

Técnicas

- Doble revisión de funcionalidades, entre los dos integrantes antes de integrar la funcionalidad.

- Pruebas funcionales manuales sobre cada función, validando los requerimientos funcionales y no funcionales.

- Pruebas de los tiempos de respuesta definidos en los requerimientos no funcionales (carga de página, notificaciones, mapa interactivo).

Métricas

| Métrica | Objetivo |
| --- | --- |
| Cumplimiento de requerimientos funcionales | 100% de las user stories implementadas y verificadas antes de la entrega |
| Tiempo de respuesta del sistema | No mayor a 2 segundos |
| Defectos críticos | 0 defectos críticos sin resolver antes de cada finalización del sprint |
| Pruebas de funcionalidades | 100% de las funcionalidades con al menos una prueba funcional ejecutada |
| Margen de error en el cálculo de producción | Menor al 2% de error sobre la prod. de miel. |

### Actividades SQA

Gestión de apiarios y colmenas

- Pruebas unitarias en cada módulo (ABM).

- Pruebas de integración al finalizar el sprint.

Módulo de revisiones

- Verificar que el 100% de los campos críticos (reina, crías, síntomas, enfermedades) se almacenen y consulten correctamente.

- Pruebas individuales por cada campo registrado.

Producción, alimentación y extracciones

- Margen de error en cálculo de producción de miel menor al 2%.

- Verificar que el 100% de los intentos de fecha inválida sean rechazados.

- Pruebas de integración por sprint.

Notificaciones, tratamientos y recordatorios

- Validar que el 100% de las notificaciones se notifiquen con precisión de ±1 minuto.

- Pruebas unitarias por cada tipo de notificación.

Funcionalidades avanzadas (clima, mapa, formulario, voz)

- Pruebas de integración con las APIs Open-Meteo, Overpass, Nominatim y Web Speech API al finalizar cada sprint.

- Verificar que el mapa de la sección de mapa, cargue en menos de 4 segundos.

## Gestión de no conformidades

### Proceso de reporte y seguimiento

- El integrante que detecta una no conformidad (defecto, desvío de un requerimiento, o incumplimiento de un estándar) se le notifica al otro integrante del equipo, describiendo el problema y el sector afectado.

- Se clasifica la no conformidad según su severidad (ver tabla siguiente).

- Se asigna su resolución a uno de los integrantes, si ese integrante no logra avanzar, interviene el otro integrante y evalúan el nivel de criticidad antes de avanzar con nuevas funcionalidades.

- Una vez corregida, el otro integrante válida la corrección mediante revisión antes de clasificarla como finalizada.

- Las no conformidades relacionadas con la interpretación de un requerimiento se consultan con el docente/cliente.

## Registro

| Registro | Contenido | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Historial de commits (GitHub) | Cambios realizados al código, con mensajes descriptivos que permiten trazar qué se modificó. | Cada vez que se realiza una funcionalidad, y no contiene ningún error. |
| Registro de pruebas funcionales | User stories verificadas, resultado de la prueba y observaciones. | Al finalizar cada funcionalidad, antes de pasarla a Realizados. |
| Avances/Hitos | Resumen del estado del proyecto mediante hitos/avances. | Dictada por el docente en fechas fijas. |

## Objetivo del Plan de Testing

Este Plan de Testing describe la estrategia, el alcance, los tipos y técnicas de prueba, los recursos, el cronograma y los criterios para evaluar, que se aplicarán para verificar y validar el sistema.

El objetivo específico es identificar cómo se harán las pruebas necesarias para asegurar que el sistema cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales,

### Alcance del Plan de Testing

Este plan aplica a las funcionalidades identificadas en el relevamiento de requerimientos:

- Gestión de apiarios y colmenas (alta, baja, modificación, consulta).

- Revisión/visita (observaciones, reina, crías, recordatorios).

- Tratamientos y salud (síntomas, enfermedades, plagas, dosis).

- Alimentación y producción (extracciones, comparaciones, historial).

- Seguimiento y predicción (historial comparativo, predicción de estado).

- Traslados y trashumancia (registro de traslados, formulario del Ministerio de Ganadería).

- Funcionalidades adicionales: mapa interactivo, integración con APIs Open-Meteo (Condiciones climáticas), Overpass (Cercanía de agua, espacios verdes), Nominatim (traductor de coordenadas), Web Speech API(transcripción de notas de voz).

Nota: No cubre el mantenimiento posterior a la entrega.

## Principios de Testing Aplicados

### La prueba muestra la presencia de defectos, no su ausencia

Las pruebas sobre el sistema (registro de apiarios/colmenas, cálculo de producción, notificaciones) pueden revelar fallas, pero no garantizan que el sistema esté 100% libre de errores. Por eso el Plan de SQA fija un umbral (menos de 2 defectos críticos por entrega) en lugar de exigir 0 por entrega.

### Pruebas exhaustivas

No es viable probar todas las combinaciones posibles (todos los estados de colmena, todas las combinaciones de clima, todas las fechas de tratamiento). Por eso se priorizan los módulos críticos: gestión de apiarios/colmenas, revisiones, y el módulo de trashumancia, ya que son la base del sistema.

### Pruebas tempranas

Cada funcionalidad se prueba antes de pasar de "En Proceso" a "Realizados" en el tablero Kanban, evitando que los defectos se acumulen y se detecten recién al final del desarrollo.

### Agrupar los defectos

Es normal que se identifiquen más errores que otros en ciertas funcionalidades ej. el usar APIs al depender de servicios externos Estos módulos requieren mayor concentración de pruebas.

### La paradoja del pesticida

Repetir siempre los mismos casos de prueba (ej. registrar una colmena con datos válidos), no es lo mejor para continuar detectando errores. Por eso es recomendable variar las pruebas e incluir cosas erróneas: fechas inválidas, colmenas sin reina, coordenadas fuera de Uruguay, formularios incompletos, etc.

### Las pruebas dependen del contexto

Es un sistema de un único usuario (el apicultor), o con un volumen extremadamente bajo de usuarios. Esto es diferente respecto a un sistema para varios usuarios: ej. no se necesitan pruebas sobre el ingreso de múltiples usuarios, pero sí pruebas de funcionamiento en general.

## Estrategia

Se utiliza una estrategia de integración ascendente, comenzando por secciones básicas, gestión de apiarios y colmenas, ya que se le identificó como las funcionalidades críticas de las que dependen el resto de los módulos (revisiones, salud, producción, notificaciones).

- Se prueban primero los componentes de menor nivel (ABM de apiarios y colmenas, registro de reina).

- Se agregan de a poco las secciones de revisión, salud y producción sobre lo ya probado.

- Finalmente se agregan las funcionalidades no críticas (notificaciones, mapa, formulario del ministerio, transcripción de voz), que dependen de los datos generados por las secciones anteriores.

## Niveles de prueba

| Nivel | Objetivo | Quien lo Realiza | Ejemplo del sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades | Verificar que cada función o clase funcione correctamente. | Desarrolladores | Cálculo de producción de miel; validación de fecha de extracción. |
| Integración | Verificar la interacción entre módulos. | Equipo de pruebas, en este caso los desarrolladores | Registrar colmena actualiza el listado del apiario. Nuevo tratamiento hace notificación de segunda dosis. |
| Sistema | Verificar el sistema completo contra los requerimientos. | Equipo de pruebas, en este caso los desarrolladores | Flujo completo de revisión de apiario, generación del formulario de trashumancia. |
| Aceptación | Validar que el sistema satisfaga las necesidades del cliente. | Docente (Rol de cliente) | Uso del sistema durante una revisión simulada de apiario. |

Nota: El nivel de Mantenimiento no se aplica ya que es un proyecto académico.

## Técnicas de caja negra

| Técnica | Descripción | Ejemplo aplicado al sistema |
| --- | --- | --- |
| Partición de equivalencias | Divide los datos de entrada en clases válidas e inválidas. | Fecha de extracción: válida (posterior a la última extracción registrada) / inválida (anterior o igual a la última). |
| Análisis de valores límite | Prueba los valores en los límites de las particiones. | Latitud/longitud en los bordes del rango geográfico válido; cantidad de barriles = 0 y valores negativos. |
| Tablas de decisión | Combina condiciones y acciones para cubrir reglas de negocio. | Validación de notificaciones según el estado del tratamiento y la fecha programada de la segunda dosis. |
| Casos de uso | Diseña pruebas basadas en los escenarios de uso del usuario. | “Registrar revisión de apiario”, “Generar formulario de trashumancia”, “Registrar traslado de colmena”. |

## Técnicas de caja blanca

| Técnica | Descripción | Ejemplo aplicado al sistema |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de decisiones | Asegura que cada condición verdadera y falsa se ejecute. | Validación “fecha de extracción mayor o igual que la última extracción”. |
| Análisis estático | Revisión del código sin ejecutarlo, para detectar defectos potenciales. | Revisión de estándares de codificación C#/.NET antes de integrar cada funcionalidad al repositorio. |

## Cronograma de Pruebas

| Módulo desarrollado | Pruebas |
| --- | --- |
| Gestión básica de apiarios y colmenas, acceso por contraseña. | Pruebas unitarias de ABM, pruebas de integración al cierre del sprint. |
| Módulo de revisiones y seguimiento sanitario. | Pruebas funcionales y validación de campos críticos. |
| Producción, alimentación y extracciones. | Validación de cálculos y control de reglas de negocio. |
| Notificaciones, tratamientos y recordatorios. | Pruebas funcionales y validación de notificaciones automáticas. |
| Integración con clima, mapas y transcripción de voz. | Pruebas de integración con APIs externas y rendimiento. |
| Cierre y validación final del sistema. | Pruebas de regresión y aceptación del cliente. |

## Métricas

| Métrica | Objetivo |
| --- | --- |
| Cumplimiento de requerimientos funcionales | 100% de las user stories implementadas y verificadas antes de la entrega. |
| Tiempo de respuesta del sistema | No mayor a 2 segundos. |
| Defectos críticos | 0 defectos críticos sin resolver antes de cada finalización del sprint. |
| Cobertura de pruebas funcionales | 100% de las funcionalidades con al menos una prueba funcional ejecutada. |

## Plan SCM

### Introducción del Plan

Este Plan de Gestión de Configuración de Software describe las políticas, herramientas, roles y actividades necesarias para identificar, controlar e informar los elementos de configuración del sistema, a lo largo de todo su ciclo de vida.

## Objetivo del Plan de SCM

Asegurar la integridad, trazabilidad y disponibilidad de los elementos de configuración del software, el control ordenado de los cambios, el registro de su estado y la auditoría conjunta con el equipo de SQA.

## Alcance del Plan SCM

- Aplica al código fuente desarrollado en C#/.NET, a la base de datos en SQL Server, y a toda la documentación del proyecto (relevamiento, Plan de SQA, Plan de Testing y este Plan de SCM).

- Aplica a las integraciones con servicios externos: Open-Meteo (clima), Overpass (entorno/OSM), Nominatim (geocodificación) y Web Speech API (transcripción de voz).

- Cubre el desarrollo realizado por los dos integrantes del equipo, desde el relevamiento de requerimientos hasta la entrega final del incremento correspondiente.

- No cubre el mantenimiento posterior a la entrega, dado que se trata de un proyecto académico.

### Elementos de Configuración del Software

Un Elemento de Configuración del Software (ECS) es cualquier producto de trabajo del proyecto cuyo cambio debe ser controlado porque puede afectar al sistema final o a su desarrollo. Para ser considerado un ECS, un artefacto debe ser:

Identificable: tiene un nombre y una versión que lo distinguen del resto.

Controlado: sus cambios se evalúan y registran antes de integrarse.

Trazable: se puede reconstruir su historial y relacionarlo con otros artefactos.

Auditable: su estado puede verificarse en cualquier momento del proyecto.

### Clasificación de los ECS del proyecto

| Categoría | Descripción | Ejemplos en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Código fuente | Módulos del sistema desarrollados en C#/.NET. | Módulo de apiarios y colmenas, revisiones, tratamientos, notificaciones, integración con APIs. |
| Base de datos | Esquema relacional y scripts asociados. | Modelo de datos en SQL Server Express, scripts de creación/migración. |
| Documentación | Documentos que describen el sistema y el proyecto. | Relevamiento de requerimientos, Plan de SQA, Plan de Testing, Plan de SCM. |
| Configuración | Archivos y parámetros de integración externa. | Configuración de endpoints de Open-Meteo, Overpass, Nominatim y Web Speech API. |
| Pruebas | Casos y registros de prueba funcional. | Registro de pruebas funcionales. |

## Estrategia de Control de Versiones

### Ramas de trabajo

Ya que el tamaño del equipo es reducido, se utiliza un esquema simple de ramas: una rama principal (main) que refleja siempre el estado estable y entregable del sistema, y ramas de funcionalidad donde cada integrante desarrolla una funcionalidad antes de integrarla a main mediante doble revisión (uno revisa lo del otro). Además de que ambos integrantes ya han tenido buenas experiencias con la rama utilizada.

## Control de Cambios

Todo cambio ya sea una corrección, mejora o nueva funcionalidad, siguen el mismo camino de control. Dado el tamaño del equipo, ambos integrantes cuentan con la autoridad necesaria para hacer controles de cambios, y el docente interviene solo si no logran resolver un problema en específico.

## Circuito de cambio

- Solicitud: Se identifica la necesidad de un cambio (defecto, mejora o nueva funcionalidad), se le comunica al otro integrante.

- Evaluación: Se analiza el impacto del cambio sobre el módulo afectado y sobre otros componentes relacionados.

- Decisión: Ambos integrantes acuerdan aprobar, rechazar o posponer el cambio, ante desacuerdo, se intenta llegar a un censo o consultar al docente.

- Implementación: El cambio se desarrolla en una rama de funcionalidad.

- Verificación: El otro integrante revisa el cambio antes de integrarlo a main.

- Cierre y documentación: se integra el cambio a main con un mensaje de commit descriptivo, quedando registrado en el historial en Git.

## Plan de Capacitación

### Objetivo del plan

Asegurar que el apicultor pueda utilizar el sistema de forma autónoma para registrar y consultar apiarios, colmenas, revisiones, tratamientos y producción, reemplazando su proceso manual actual (memoria y anotaciones en papel) sin que la transición genere resistencia ni errores de uso.

### Alcance de la Capacitación

Aplica a la capacitación inicial sobre las funcionalidades entregadas en cada incremento del sistema. No cubre soporte técnico de infraestructura (instalación de SQL Server, etc.), que queda a cargo del equipo de desarrollo durante la entrega.

## Modalidad y metodología

- Modalidad: presencial, en la propia computadora del apicultor (mismo dispositivo que usará en su rutina), con datos de ejemplo cargados sobre sus apiarios reales cuando sea posible.

- Metodología: "aprender haciendo" el apicultor realiza cada tarea guiado, en vez de solo observar una demostración. Se prioriza la repetición y la práctica de las tareas de mayor frecuencia.

- Sesiones cortas (máx. 45-60 min) para no saturar a un usuario sin hábito digital previo.

### Secciones de capacitación/práctica

Organizados de a poco e incrementando de lo más simple a lo más avanzado:

1° Sección (45 mins)

- Acceso al sistema con contraseña.

- Alta de un apiario (ubicación, tipo fijo/trasladable).

- Alta de una colmena y asociación a su apiario.

2° Sección (60 mins)

- Registro de una revisión: reina, crías, síntomas, fuerza de la colmena.

- Registro de observaciones puntuales y condiciones climáticas.

- Uso del recordatorio de materiales antes de salir a campo.

3° Sección (45 mins)

- Registro de un tratamiento y su dosis.

- Cómo interpretar la notificación de segunda dosis.

- Alertas por factores externos (clima, pesticidas cercanos).

4° Sección (45 mins)

- Registro de extracción de miel y a qué colmena corresponde.

- Comparación de producción entre apiarios.

- Registro de exportaciones en barriles.

5° Sección (45 mins)

- Mapa interactivo de apiarios.

- Generación del formulario de trashumancia para el Ministerio de Ganadería.

- Nota de voz durante una revisión (transcripción automática).

6° Sección (60 mins)

- Repaso general

- Repetición de alguna explicación en específico

- Dudas

### Materiales de apoyo

- Guía rápida impresa o en PDF, con capturas de pantalla, para las tareas de mayor frecuencia (registrar revisión, registrar tratamiento).

- No se recomienda un manual extenso: ya que no es muy bueno con la tecnología, es preferible una referencia visual corta a un documento largo que no vaya a leer ni entender.

### Seguimiento y evaluación de la capacitación

- Al cierre de cada sesión, el apicultor repite sin ayuda la tarea principal del módulo (criterio de aceptación: lo logra sin asistencia en menos de 2 minutos una funcionalidad en específico).

- Se registran las dudas recurrentes para ajustar la guía (pdf).

- Indicador de éxito global: que el apicultor use el sistema de forma autónoma durante al menos un mes completo de revisión y sin volver a las anotaciones en papel.